ДОКЛАД

на селекторное совещание по вопросам построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

(12.00 07.08.2015 г.)

В рамках реализации Концепции развития и внедрения АПК «Безопасный город» в Республике Адыгея выполнены следующие мероприятия:

- Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 апреля 2015 года № 56 Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям определен исполнительным органом, осуществляющим функции координатора по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город»;

- Премьер-министром Республики Адыгея утвержден План реализации Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» в Республике Адыгея на 2015 – 2020 годы, которых согласован в МЧС России без замечаний;

- решением заседания КЧС Республики Адыгея утвержден персональный состав и Положение межведомственной рабочей группы Республики Адыгея по вопросам построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город»;

- в городских округах и муниципальных районах республики приняты нормативные правовые акты о создании муниципальных межведомственных рабочих групп;

- проведен первичный анализ существующих на территории Республики Адыгея информационных, аналитических и управляющих систем, коммуникационной аппаратуры, обеспечивающих безопасность территорий, населения и среды обитания;

- осуществляются мероприятия по определению источников финансирования и разработке подпрограммы «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город» для включения в действующую государственную программу Республики Адыгея «Защита населения и территорий Республики Адыгея от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- в республике два пилотных муниципальных образования по созданию АПК «Безопасный город». Техническое задание муниципального образования «Город Майкоп» находится в стадии согласования в МЧС России. Техническое задание  муниципального образования «Тахтамукайский район» разработано, согласовано с Главным управлением МЧС России по Республике Адыгея и 06.08.2015 направлено на согласование в МЧС России;

- вопрос межведомственного взаимодействия и координации действий при построении и внедрении АПК «Безопасный город» был рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Адыгея под руководством Премьер-министра Республики Адыгея 23 июля 2015 года.

Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Адыгея планируется осуществлять по следующим основным направлениям:

1. Совершенствование деятельности единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб организаций.

2. Мероприятия по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений:

- развитие сети камер видео (фото)- фиксации административных правонарушений; (Справочно: спланирована установка 20 купольных камер)

- развитие сети камер видео (фото)- фиксации нарушений правил дорожного движения. (Справочно: установлено 26 камер, спланирована установка 24 систем видеофиксации)

3. Мероприятия по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- совершенствование комплексной системы экстренного оповещения населения с интегрированной системой автоматизированного мониторинга уровня рек, радиационной, химической, сейсмической и метеорологической обстановки;

- сопряжение локальных систем оповещения, установленных на потенциально опасных объектах с комплексной системой экстренного оповещения населения; (Справочно: 2 химически опасных объекта в г. Майкопе, 1 химически опасный объект в ст. Гиагинская, Майкопская ГЭС, Краснодарское и Шапсугского водохранилища)

- завершение мероприятий по развертыванию на социально значимых объектах (больницы, школы, детские сады, интернаты) систем дублирования сигнала о возгорании без участия персонала (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»); (Справочно: всего по республике 322 объекта, на настоящее время подключено 145 объектов (45% от запланированного)

- завершение мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру – 112.

4. Мероприятия по безопасности объектов транспортной инфраструктуры:

- оборудование транспортных средств оперативных служб (01, 02, 03, 04) системами спутниковой навигации ГЛОНАСС;

- оборудование транспортных средств общего пользования (автобусы) системами спутниковой навигации ГЛОНАСС;

- создание регионального центра мониторинга транспорта в целях автоматического оповещения экстренных служб об авариях на транспорте (система «ЭРА – ГЛОНАСС»).

Кроме того, рассматривается вопросы:

- о необходимости создания единого ситуационно-аналитического центра (по аналогии с ситуационно-аналитическим центром Правительства Ростовской области), что позволит сосредоточить в одном месте информацию от различных ведомств и ускорит процесс выработки решений при возникновении нештатных ситуаций;

- о возможности и целесообразности создания (развития) иных технических средств мониторинга и предупреждения об угрозах возникновения нештатных ситуаций, влияющих на безопасность среды обитания.

Эффективность выполнения перечисленных мероприятий может быть существенно повышена в случае технического сопряжения данных систем в единый центр:

- осуществляющий круглосуточный, непрерывный мониторинг и контроль ситуации, складывающейся на территории Республики Адыгея;

- осуществляющий прогнозирование дальнейшего развития ситуация;

- осуществляющий руководство силами и средствами оперативного реагирования при возникновении угрозы безопасности населению республики.

В целях изучения передового опыта по внедрению АПК «Безопасный город» представители Республики Адыгея:

- посетили VIII Международный салон «Комплексная безопасность-2015», где ознакомились с техническими решениями, реализуемыми в городе Нижний Тагил, а также провели консультации с организациями, осуществляющими монтаж и ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город»;

- участвовали в презентации ОАО «Ростелеком», в ходе которой были представлены перспективные разработки по внедрению интеллектуальных камер видеофиксации правонарушений и нарушений правил дорожного движения;

- запланирована встреча с ОАО «Сенсор» (г. Москва) на которой планируется представить разработки, внедренные в ряде субъектов Российской Федерации.

Все запланированные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом, проблемные вопросы решаются в рабочем порядке.

Доклад закончил. Благодарю за внимание!