****

|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ВАДИНСКОГО РАЙОНА**  **ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ** |
|  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 15.05.2015 | № | 214 |
| с. Вадинск | | | |

Об организации и выполнении мероприятий по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вадинского района

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-

программного комплекса (далее — АПК) «Безопасный город», утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12. 2014

№ 2446-р, согласно Уставу Вадинского района (с последующими изменениями)

администрация Вадинского района постановляет:

1.Создать межведомственную рабочую группу Вадинского района по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» и утвердить ее состав (приложение №1).

2.Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе Вадинского района по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» (приложение №2)

3.Утвердить прилагаемый План построения, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Вадинского района (приложение № 3).

4. Организацию и координацию работ по построению, развитию и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

5. Начальнику отдела по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района совместно с финансовым отделом администрации Вадинского района подготовить и внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу «Развитие гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности на территории Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» в части, касающейся включения финансирования мероприятий по созданию на территории Вадинского района АПК «Безопасный город» на базе единой дежурной-диспетчерской службы Вадинского района, с учетом долевого участия при формировании проекта бюджета Вадинского района на 2016-2020 годы.

6. Рекомендовать руководителям территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти, организаций и учреждений, в

чьем ведении находятся экстренные оперативные службы, главам сельских администраций Вадинского района принять необходимые меры

по выполнению мероприятий, определенных Планом.

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Вадинского района» и разместить на официальном сайте администрации Вадинского района.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района.

Первый заместитель

Главы администрации

Вадинского района

Пензенской области С.В.Суханкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Вадинского район

«Об организации и выполнении

мероприятий по построению, развитию

и эксплуатации аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город» на территории

Вадинского района»

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы Вадинского района по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»

Корольков Александр Александрович – начальник отдела по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны, руководитель рабочей группы;

Суханкин Сергей Владимирович- первый заместитель главы администрации Вадинского района, заместитель руководителя рабочей группы;

Гуляева Галина Викторовна- заместитель главы администрации Вадинского района по социальным вопросам, заместитель руководителя рабочей группы;

Пегов Виктор Васильевич- главный специалист по ГО и ЧС отдела по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации района, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Баурин Станислав Владимирович –главный специалист по информационным технологиям организационного отдела администрации Вадинского района;

Вязовкин Илья Сергеевич – заведующий сектором по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства администрации Вадинского района;

Жижин Николай Петрович - директор ООО «Дорсервис» (по согласованию);

Истомин Сергей Иванович – военный комиссар Земетчинского и Вадинского районов (по согласованию);

Кручинин Владимир Николаевич – начальник Вадинского ЛТЦ «Волга-Телеком»(по согласованию);

Лисков Олег Николаевич – начальник Управления социальной защиты населения администрации Вадинского района;

Лукошкин Николай Андреевич – начальник финансового отдела администрации Вадинского района;

Медянкин Вячеслав Александрович - начальник пункта полиции МО МВД России «Нижнеломовский» (по согласованию);

Основин Александр Петрович – начальник Вадинского РЭС (по согласованию);

Павлов Сергей Иванович- заведующий филиалом ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» (по согласованию);

Пиримов Владислав Надирович - начальник ПЧ-24 Вадинского района (по согласованию);

Сарвилин Сергей Станиславович - директор ООО «Вадинское АТП» (по согласованию);

Семисчастнова Галина Владимировна – начальник отдела образования администрации Вадинского района;

Смирнов Евгений Александрович – заместитель начальник отдела надзорной деятельности по Земетчинскому, Башмаковскому и Вадинскому районам (по согласованию);

Старцев Михаил Васильевич – начальник Вадинского ГЭУ «Нижнеломовмежрайгаз» (по согласованию);

Шлюхин Василий Алексеевич - директор МУП «Керенское КХ» (по согласованию);

Янгулов Петр Борисович- заведующий сектором по экономике, имущественным и земельным отношениям администрации Вадинского района;

Руководитель аппарата

администрации Вадинского района С.В.Тришкина

Приложение N 2  
к постановлению администрации

Вадинского района

«Об организации и выполнении

мероприятий по построению, развитию

и эксплуатации аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»

на территории Вадинского района»

Положение   
о межведомственной рабочей группе Вадинского района по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»

1. Общие положения

Межведомственная рабочая группа администрации Вадинского района по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - Рабочая группа) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций Вадинского района при построении, внедрении, развитии и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город") на территории Вадинского района в рамках реализации [Концепции](http://base.garant.ru/70817448/#block_3) построения и развития АПК "Безопасный город", утвержденной [распоряжением](http://base.garant.ru/70817448/) Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 года N 2446-р.

Рабочая группа руководствуется в своей деятельности [Конституцией](http://base.garant.ru/10103000/) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вадинского района, решениями Межведомственной комиссии по вопросам, связанными с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город", Методическими рекомендациями "АПК "Безопасный город" построение (развитие), внедрение и эксплуатация" и настоящим Положением.

Положение о Рабочей группе и её состав утверждаются постановлением администрации Вадинского района.

2. Основные задачи Рабочей группы

Основными задачами деятельности Рабочей группы являются:

2.1. Участие в определении организационной и функциональной структуры, а также программно-технической архитектуры АПК "Безопасный город" на территории Вадинского района.

2.2. Рассмотрение и участие в согласовании планирующих документов по вопросам построения, внедрения и развития АПК "Безопасный город".

2.3. Рассмотрение и участие в согласовании технических заданий и проектной документации АПК "Безопасный город", согласовании регламентов взаимодействия и иных документов межведомственного взаимодействия и информационного обмена.

2.4. Участие в разработке и корректировке муниципальных программ Вадинского района и их подпрограмм по вопросам финансирования работ по построению, внедрения, развития и эксплуатации АПК "Безопасный город".

2.5. Участие в организации испытаний областного сегмента АПК "Безопасный город" и его приемки в постоянную эксплуатацию.

2.6. Рассмотрение вопросов обеспечения эффективной эксплуатации АПК "Безопасный город".

2.7. Подготовка предложений для принятий решений руководством администрации Вадинского района.

3. Полномочия Рабочей группы

Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:

3.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Вадинского района, органов местного самоуправления Вадинского района, организаций и общественных объединении необходимые материалы и информацию.

3.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Вадинского района, организаций и общественных объединений.

3.3. Привлекать для участия в своей работе учёных, представителей территориальных, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Вадинского района, заинтересованных организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями.

3.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения главы администрации Вадинского района

4. Организация деятельности Рабочей группы

Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании Рабочей группы и утверждаемым ее руководителем.

Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Рабочей группы проводит её руководитель или по его поручению один из заместителей.

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

Для решения отдельных срочных вопросов может проводиться заочное голосование.

Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос руководителя Рабочей группы или его заместителя, председательствующего на заседании.

Решения Рабочей группы оформляются в виде протоколов, которые подписываются руководителем Рабочей группы или его заместителем, председательствующим на заседании. Ведение протоколов заседаний, а также контроль за исполнением протоколов (решений) осуществляет секретарь Рабочей группы.

Решения Рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.

Руководитель аппарата администрации

Вадинского района С.В.Тришкина

Приложение №3

к постановлению администрации

Вадинского района

«Об организации и выполнении

мероприятий по построению, развитию

и эксплуатации аппаратно-программного

на территории Вадинского района»

ПЛАН

по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Вадинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование мероприятия** | | **Исполнитель** | | **Срок выполнения** | **Финансовые средства** | **Результаты** | | **Примечание** | |
| **1** | | Издание постановления администрации Вадинского района о построении (развитии) АПК БГ на территории Вадинского района и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Вадинском районе. | | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | | Май 2015 г. |  |  | | Методические рекомендации (Приложение 1.1) | |
|  | | Издание распоряжения администрации Вадинского района о назначении заказчика работ по АПК «Безопасный | | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | | Июнь 2015 г. |  |  | |  | |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | **Исполнитель** | | **Срок выполнения** | | **Финансовые средства** | **Результаты** | **Примечание** | |
| **3** | Проведение корректировки муниципальных нормативных правовых документов в области АПК «Безопасный город» | | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | | При внесении  изменений в  нормативные  документы  федерального и регионального  уровня. | |  |  | Методические рекомендации  (п. 2.2.) | |
| **4** | Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы администрации Вадинского района в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Вадинского района. | | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | | Июль 2015 г. | |  |  | Методические рекомендации (п. 2.4.) | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок выполнения** | **Финансовые средства** | **Результаты** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Планирование расходов на мероприятия по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» и предусмотреть. средства в бюджете Вадинского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы | Финансовый отдел администрации Вадинского района | Октябрь 2015 г. |  |  | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
| **6** | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Вадинского района, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | Декабрь 2015 г. |  |  | Методические рекомендации (п. 3.1,3.2.) |
| **7** | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Вадинского района | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | Август 2015 г. |  |  | Методические рекомендации (Приложение 2.) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок выполнения** | **Финансовые средства** | **Результаты** | **Примечание** |
| 8 | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | Заказчик проведения работ | Сентябрь 2015г. |  |  | Методические рекомендации  (п 4.1.) |
| **9** | Разработка технического проекта по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» Вадинского района | Определяется на конкурсной основе | По результатам конкурса |  |  | Методические рекомендации  (Раздел 4) |
| **10** | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | По изготовлению проекта АПК «Безопасный город» |  |  | Методические рекомендации  (Раздел 4) |
| **11** | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город». | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | При получении сведений о выделении субсидий |  |  | Методические рекомендации  (п 2.4.) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок выполнения** | **Финансовые средства** | **Результаты** | **Примечание** |
| **12** | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | По утверждению проекта АПК «Безопасный город» |  |  | Методические рекомендации (п 4.3.) |
| **13** | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | Декабрь 2015г. |  |  | Методические рекомендации (п 3.1.) |
| **14** | Закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ, направленных на развитие АПК «Безопасный город» в Вадинском районе | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | По результатам проведенных торгов в электронной форме согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44--ФЗ |  | АПК  «Безопасный город» | Методические рекомендации  (Раздел 5). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок выполнения** | **Финансовые средства** | **Результаты** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Проведение приемочных  испытаний АПК «Безопасный  город»,  Ввод в эксплуатацию АПК  «Безопасный город» на территории  Вадинского района | Заказчик, Администрация Вадинского района. | По окончанию монтажных и пуско-наладочных работ |  |  | Методические рекомендации (п 5) |
| **16** | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | По планам ГО и ЧС |  |  | Методические рекомендации  (п 3.1.) |
| **17** | Информирование населения Вадинского района о вводе АПК «Безопасный город» | Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района | Ежеквартально в течении всего периода |  |  |  |