Приложение № 4 к протоколу заседания КЧС и ОПБ Пензенской области от 21 февраля 2013 года № 2

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, противопожарному обустройству лесного фонда Пензенской области и лесов, расположенных на землях иных категорий в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработать и утвердить планы тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда Пензенской области и землях иных категорий | До 20.03 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, МУП «Зеленое хозяйство», Пензенское лесничество ФГКУ «Территориального управления лесного хозяйства» МО РФ», ФГУ государственный заповедник «Приволжская лесостепь» |  |
| 2. | Провести проверку готовности лесничеств к началу пожароопасного периода и выполнения ими утвержденных планов тушения лесных пожаров. | До 15.04 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |  |
| 3. | Разработать и утвердить оперативные планы борьбы с лесными пожарами в лесном фонде Пензенской области и довести их до всех задействованных предприятий и организаций | До 01.04 | Лесничества, органы местного самоуправления |  |
| 4. | Заключить Договоры с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области по вопросам привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах и организации оперативного взаимодействия при возникновении крупных природных пожаров на территории Пензенской области: Пензенскому лесничеству ФГКУ «Территориального управления лесного хозяйства» (ТУЛХ) МО РФ»; МУП «Зеленое хозяйство»; ФГУ Государственный заповедник «Приволжская лесостепь». | До 01.04 | МУП «Зеленое хозяйство», ФГУ государственный заповедник «Приволжская лесостепь», Пензенское лесничество ФГКУ «ТУЛХ» МО РФ |  |
| 5. | Осуществить пожарно-технические обследования объектов и населенных пунктов, непосредственно прилегающих к лесным массивам и торфяникам. Принять меры по соблюдению на их территориях строжайшего противопожарного режима. | До 05.04 | ГУ МЧС России по Пензенской области |  |
| 6. | В соответствии с соглашениями о взаимодействии и оперативными планами привлечения сил и средств совместно с лесничествами определить порядок задействования подразделений ФПС МЧС РФ, техники добровольных противопожарных формирований и пожарно-химических станций (ПХС) ГБУ Пензенской области «Лесопожарный центр» для тушения лесных и торфяных пожаров. | До 15.04 | ГУ МЧС России по Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, комиссии по ЧС и ОПБ муниципальных образований. |  |
| 7. | Привести в готовность на пожароопасный сезон резервную пожарную технику, пожарно-техническое вооружение и средства связи. В случае осложнения пожарной обстановки предусмотреть возможность перевода личного состава подразделений ФПС на трехсменный режим работы и организацию круглосуточного дежурства руководителей структурных подразделений. | До 15.04 | ГУ МЧС России по Пензенской области |  |
| 8. | Создать в лесничествах, в МУП «Зеленое хозяйство», военном лесничестве, ФГУ государственный заповедник «Приволжская лесостепь» мобильные группы пожаротушения с закреплением за ними техники, а также добровольные пожарные дружины. Провести с ними занятия по технике и тактике тушения лесных пожаров, по охране труда и технике безопасности при тушении лесных пожаров. | До 15.04 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, МУП «Зеленое хозяйство», ФГУ государственный заповедник «Приволжская лесостепь», Пензенское лесничество ФГКУ «ТУЛХ» МО РФ |  |
| 9. | Обеспечить ремонт противопожарной техники и оборудования, укомплектование в соответствии с нормативами пожарно-химических станций, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря, создания необходимого запаса продуктов питания, химикатов, обеспечить средствами индивидуальной защиты, создать на местах резервные склады ГСМ для обеспечения бесперебойной работы техники при тушении лесных пожаров. | До 15.04 | Исполнители работ по тушению лесных пожаров, органы местного самоуправления, арендаторы, собственники земель, непосредственно примыкающие к лесному фонду |  |
| 10. | Разработать совместно с соседними субъектами Российской Федерации порядка межрегионального маневрирования силами и средствами пожаротушения в случае возникновения лесных пожаров на приграничных территориях. | До 20.04 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. |  |
| 11. | Создать совместно с лесничествами оперативные группы из работников РОВД и лесной охраны для выявления и пересечения нарушений Правил пожарной безопасности в лесном фонде и привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров | До 20.04 | Лесничества, РОВД муниципальных образований |  |
| 12. | Обеспечить мониторинг природных пожаров и пожарной опасности в лесном фонде Пензенской области и лесах, расположенных на землях иных категорий. | В течение пожароопасного периода | ГУ МЧС России по Пензенской области, ГБУ «ППСЦ», Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, МУП «Зеленое хозяйство», ФГУ государственный заповедник «Приволжская лесостепь», Пензенское лесничество ФГКУ «ТУЛХ» МО РФ |  |
| 13. | Обеспечить выполнение комплекса работ пожарной безопасности в лесах, включая подготовку территории к пожароопасному сезону, с проведением мероприятий по повышению пожарной устойчивости лесов, уходом за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, разрывами, канавами, устройствами за противопожарными разрывами. | В течение года | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, МУП «Зеленое хозяйство», ФГУ государственный заповедник «Приволжская лесостепь», Пензенское лесничество ФГКУ «ТУЛХ» МО РФ, органы местного самоуправления, исполнители работ по тушению лесных пожаров, арендаторы, собственники земель, непосредственно примыкающие к лесному фонду |  |
| 14. | Провести противопожарное обустройство населенных пунктов, находящихся в лесном фонде или непосредственно граничащих с лесными массивами, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации. | До 20.04 | Органы местного самоуправления, ГУ МЧС России по Пензенской области |  |
| 15. | Обеспечить своевременное выполнение работ по очистке мест рубок и контролируемого выжигания сухого напочвенного покрова с целью снижения весеннего пика горимости лесов. | Март, апрель | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, МУП «Зеленое хозяйство», ФГУ государственный заповедник «Приволжская лесостепь», Пензенское лесничество ФГКУ «ТУЛХ» МО РФ |  |
| 16. | Запретить сжигание стерни и соломы в пожароопасный сезон на полях, прилегающих к лесам, без предварительной опашки и согласования с лесничествами. | В течение пожароопасного периода | Министерство сельского хозяйства, органы местного самоуправления, ГУ МЧС России по Пензенской области |  |
| 17. | Содержать в течение пожароопасного сезона полосы отвода вдоль железных и шоссейных дорог в очищенном состоянии от валежника, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Создать в хвойных насаждениях по границе двух минерализованных полос шириной 1,4 м на расстоянии 5 м между ними в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации. | В течение пожароопасного периода | Пензенское отделение Куйбышевской железной дороги, Управление автомобильных дорог Пензенской области, ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агенства» |  |
| 18. | Содержать в течение пожароопасного сезона полосы отвода под линиями электропередачи и связи, нефтепродуктопроводов, газопроводов в очищенном состоянии от валежника, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Создать в хвойных насаждениях по границе двух минерализованных полос шириной 1,4 м каждая на расстоянии 5 м между ними. | В течение пожароопасного периода | ОАО «Пензэнерго», ОАО «РосТелеком», предприятия -балансодержатели участков газопроводов и нефтепродуктопроводов |  |
| 19. | Разработать схему загрязнения лесов радионуклидами и обеспечить информирование населения о степени радиационной опасности при возникновении лесных пожаров в лесах, загрязненных радионуклидами | До 15.04 | Лесничества, органы местного самоуправления |  |
| 20. | Организовать и содержать контрольно-пропускные посты на дорогах, ведущих в лесные массивы и арендованные участки лесного фонда. | В течение пожароопасного периода | Лесничества, органы местного самоуправления |  |
| 21. | Обеспечить работы по организации наземных пунктов наблюдения с подготовкой необходимого количества наблюдателей, обеспечить их средствами связи, табельным имуществом. | В течение пожароопасного периода | Лесничества, исполнители работ по тушению лесных пожаров |  |
| 22. | Обеспечить в пожароопасный период устойчивую связь со всеми подразделениями Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, а также предоставить работникам лесных хозяйств права беспрепятственного пользования телефонной связью для передачи информации о лесных пожарах. | В течение пожароопасного периода | Пензенский филиал ОАО «РосТелеком» |  |
| 23. | Обеспечить готовность проведения эвакуационных мероприятий в случае возникновения ЧС межмуниципального и регионального характера. | В течение пожароопасного периода | Органы местного самоуправления |  |
| 24. | Объявлять предупреждения о наступлении высокой пожарной опасности в лесах, одновременно с прогнозом погоды по радио и телевидению с наступлением чрезвычайной пожарной опасности в лесах области. | При наступлении 4, 5 класса пожарной опасности | Областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ГУ МЧС России по Пензенской области |  |
| 25. | При наступлении высокой пожарной опасности в лесах незамедлительно вносить в Правительство Пензенской области предложения по ограничению и запрету доступа населения в лесах с информацией об этом в СМИ. | При наступлении 4, 5 класса пожарной опасности | ГУ МЧС России по Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |  |
| 26. | Организовать регулярную пропаганду охраны лесов от пожаров в средствах массовой информации, проведение агитационно-разъяснительной работы по предупреждению пожаров. | В течение пожароопасного периода | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, лесничества, ГУ МЧС России по Пензенской области |  |
| 27. | Обеспечить средствами наглядной агитации, выпуск и распространение листовок-памяток, буклетов по противопожарной тематике, проводить информационно-разъяснительную работу среди населения. | В течение пожароопасного периода | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, лесничества, ГУ МЧС России по Пензенской области |  |